Minuta de Reunión de Arranque del Proyecto

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Acta de la reunión de arranque del proyecto, en la que se presenta al equipo el alcance acordado con el cliente, se asignan roles y se fija el calendario de trabajo de cuatro semanas. Es evidencia del área de Planificación del Proyecto (PP).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.2 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 05/10/2026 |
| Fecha real | 05/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 0.5 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Datos de la reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Lunes 05 de octubre de 2026 |
| Hora de inicio | 15:30 |
| Hora de cierre | 16:00 |
| Modalidad | Presencial |
| Tipo de reunión | Reunión de arranque (kick-off) |
| Convoca | Marco Antonio Muñoz Malpica |
| Secretaría y moderación | Luis Miguel Villegas Almanza |
| Asistentes | Equipo completo de 6 integrantes y el cliente (profesor) |
| Estado de la reunión | Celebrada – acuerdo alcanzado |

# Asistentes

| Nombre | Cargo | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica | Líder del proyecto (PM) | Presente |
| Luis Miguel Villegas Almanza | Analista de requisitos | Presente |
| Javier | Arquitecto de software | Presente |
| José | Desarrollador de software | Presente |
| José Oliver Guzmán Camacho | Aseguramiento de calidad (QA) | Presente |
| Axel | Tester | Presente |

# Orden del día

- 1. Presentación del cliente sobre la problemática a resolver.

- 2. Repaso del alcance acordado y de la funcionalidad mínima (FM-01 a FM-08).

- 3. Confirmación de la arquitectura cliente-servidor y del registro de movimientos.

- 4. Entrega de roles y responsabilidades dentro del equipo.

- 5. Presentación del calendario de cuatro semanas y del cronograma por actividades.

- 6. Acuerdo sobre la forma de documentación y firma de entregables.

- 7. Acuerdos, compromisos y fecha de la siguiente reunión.

# Desarrollo y acuerdos

| Número | Tema | Desarrollo y acuerdo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Problemática | El cliente precisó que hoy no se lleva ningún registro de préstamos: los equipos salen sin documentación y no se sabe quién los tiene, cuándo deben volver ni qué hay disponible. El equipo midió la gravedad del problema y la consecuencia del. El proyecto existe para cerrar esa brecha. |
| 2 | Alcance del proyecto | Se aprobó la funcionalidad mínima FM-01 a FM-08. El equipo informó a la institución que el sistema no enviará correos ni recordatorios de devolución, por indicación del cliente (B5). |
| 3 | Arquitectura | Se acordó arquitectura cliente-servidor: una computadora de la institución actúa como servidor con MariaDB y las demás se conectan por red local, sin dependencia de internet. Se descartó SQLite de forma definitiva porque no admite la concurrencia de 20 usuarios. |
| 4 | Acceso y permisos | Los tres tipos de usuario ingresan con cuenta propia. El Administrador opera el sistema; Alumno y Docente solo consultan. Esta decisión habilita la auditoría de movimientos. |
| 5 | Registro de movimientos | Se aprobó la auditoría: cada cambio queda registrado con quién lo hizo, la fecha y hora y el detalle de lo que cambió. El registro se guarda en la base de datos, de forma centralizada. |
| 6 | Calendario | Cuatro semanas hábiles: del lunes 05/10/2026 al viernes 30/10/2026, con entrega y demostración final el 30/10/2026. Se planificaron un total de 146 horas planeadas. |
| 7 | Documentación | Los entregables se producen en Word, organizados en carpetas por fase, con encabezado de control (WBS, área de proceso, fecha planeada, fecha real, horas planeadas y horas reales) y bloque de firmas. |
| 8 | Restricciones | No se produce instalador ni ejecutable; la entrega es el código fuente, la base de datos y la documentación. El equipo de desarrollo queda a cargo del desarrollo técnico. |

# Compromisos del equipo

Entregar la documentación de cada fase en la fecha planeada del cronograma 2.3.

Registrar las horas reales y fechas reales de cada actividad al cerrarla.

Escalar por escrito todo requerimiento no aclarado antes del cierre de la línea base (15/10/2026).

Mantener al cliente informado de los riesgos relevantes mediante el registro 2.4.

# Próxima reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha | Lunes 12 de octubre de 2026 |
| Tipo | Revisión de avance de la fase de Análisis |
| Objetivo | Revisar el SRS y cerrar la línea base de requisitos |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |
| Luis Miguel Villegas Almanza Analista de requisitos |  |  |
| Javier Antonio Rodriguez Morales Arquitecto de software |  |  |
| José Luis López Barron Desarrollador de software |  |  |
| José Oliver Guzmán Camacho Aseguramiento de calidad (QA) |  |  |
| Axel Fernando Gutierrez Tester |  |  |