Objetivos del Proyecto

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Definición de la meta, los objetivos específicos, los indicadores de éxito y las restricciones y supuestos del proyecto. Se derivan de la problemática y de los acuerdos tomados con el cliente en la entrevista (WBS 1.1).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.3 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 06/10/2026 |
| Fecha real | 07/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.0 h |
| Horas reales | 1.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Propósito

Proporcionar a la institución un sistema que controle de principio a fin el préstamo de equipo de cómputo, de modo que en todo momento se sepa quién tiene cada equipo, cuándo debe devolverlo y cuáles están disponibles.

# Objetivo general

Desarrollar e implantar, dentro de cuatro semanas hábiles (del 05/10/2026 al 30/10/2026), un sistema web de gestión de préstamos de equipo de cómputo que centralice el registro de usuarios, equipos, préstamos y devoluciones, que aplique las reglas de disponibilidad y fecha de devolución, y que produzca los tres reportes definidos por el cliente.

# Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico | Indicador de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Registrar y consultar los usuarios de la institución con su número de control, nombre, correo, teléfono y tipo. | El 100% de los usuarios capturados queda registrado con los cinco campos y sin número de control repetido. |
| OE-02 | Registrar y consultar el inventario de equipos con su clave, tipo, marca, modelo y número de serie. | El 100% del equipo capturado queda registrado y con clave y número de serie únicos. |
| OE-03 | Controlar el estado de cada equipo en tiempo real entre Disponible, Préstamo, Mantenimiento y Baja. | En ningún momento un equipo tiene dos estados distintos ni un estado inválido. |
| OE-04 | Registrar el préstamo de un equipo a un usuario, validando su disponibilidad y calculando la fecha de devolución a 14 días naturales. | El 100% de los préstamos quedan con fecha de devolución calculada correctamente y no se puede prestar un equipo no disponible. |
| OE-05 | Registrar la devolución con fecha real, estado y observaciones, y actualizar el estado del equipo a Disponible o a Mantenimiento. | El 100% de las devoluciones quedan registradas y ningún equipo permanece en Préstamo después de ser devuelto. |
| OE-06 | Bloquear automáticamente el préstamo de usuarios con préstamos vencidos. | Un usuario con préstamo vencido no puede obtener un préstamo nuevo hasta regularizar. |
| OE-07 | Generar los tres reportes definidos: equipos disponibles, préstamos por período (mensual y anual) y préstamos vencidos con días de atraso. | Los tres reportes se generan correctamente y son exportables a PDF. |
| OE-08 | Registrar de forma centralizada y auditable todos los movimientos realizados en el sistema. | Todo alta, edición, desactivación, préstamo, devolución o cambio de estado queda registrado con operador, fecha, hora y detalle del cambio. |

# Objetivo de la documentación

Entregar la documentación completa y firmada de las siete fases del ciclo de vida, con encabezado de control que registre fecha y horas planeadas frente a reales, para evidenciar el cumplimiento del proceso de Planificación, Medición y Análisis de CMMI Nivel 2.

# Fuera de los objetivos (no se hará)

Envío de correos electrónicos, notificaciones o recordatorios de devolución.

Elaboración de instalador, ejecutable ni certificado digital.

Impresión directa de reportes: la salida de los reportes es el archivo PDF.

Aplicación móvil.

Integración con otros sistemas de la institución.

# Restricciones

| ID | Restricción | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Plazo total de cuatro semanas hábiles. | Obliga a priorizar: 4 días de codificación para el sistema completo. |
| R-02 | El sistema debe funcionar sin conexión a internet. | Se despliega en red local; no hay servicios en la nube. |
| R-03 | La base de datos debe ser MariaDB. | Se instala y configura un servidor de base de datos. |
| R-04 | No se produce instalador ni ejecutable. | La entrega es código fuente, base de datos y documentación. |
| R-05 | Comunicación con el cliente solo de forma presencial. | No hay Iteraciones remotas; el suivi es en persona. |

# Supuestos

La institución dispone de una computadora que puede actuar como servidor y de una red local cableada.

Los usuarios finales cuentan con equipo propio con Windows 10 u 11 para acceder al sistema.

El inventario de equipos y usuarios se capturará uno por uno, sin carga masiva inicial.

El Administrador que opera el sistema tiene formación técnica suficiente para ejecutarlo.

El equipo de desarrollo se encuentra disponible durante las cuatro semanas completas.

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |
| Luis Miguel Villegas Almanza Analista de requisitos |  |  |
| Profesor(a) de Gestión de Proyectos de Software – ISRAEL DURAN BELMAN Profesor (Cliente) |  |  |