Identificación de Interesados

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Identificación y clasificación de las personas y los grupos afectados por el proyecto, con su nivel de interés, poder de decisión y estrategia de comunicación. Base para la planificación de comunicaciones del documento 2.1.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.4 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 06/10/2026 |
| Fecha real | 07/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 1.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Interesados internos (equipo de desarrollo)

| Nombre | Rol | Interés | Poder | Qué espera del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica | Líder del proyecto (PM) | Alto | Alto | Cumplimiento de los cuatro plazos del cronograma y entregas firmadas. |
| Luis Miguel Villegas Almanza | Analista de requisitos | Alto | Medio | Requisitos claros y validados antes de programar. |
| Javier | Arquitecto | Alto | Medio | Una arquitectura clara que permita distribuir el desarrollo. |
| José | Desarrollador | Alto | Bajo | Tareas bien definidas y tiempo suficiente para programarlas. |
| José Oliver Guzmán Camacho | QA | Alto | Medio | Documentación completa y verificable en cada cierre de fase. |
| Axel | Tester | Alto | Bajo | Un sistema instalable y con casos de prueba claros. |

# Interesados externos

| Interesado | Tipo | Interés | Poder | Qué espera del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesor(a) de Gestión de Proyectos de Software – ISRAEL DURAN BELMAN | Cliente y patrocinador | Muy alto | Total | Un sistema que solucione la problemática y una entrega documentada y firmada en cuatro semanas. |

# Estrategia de comunicación

| Interesado | Qué se comunica | Cuándo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor(a) de Gestión de Proyectos de Software – ISRAEL DURAN BELMAN | Avances, riesgos y aprobaciones | Presencial, al cierre de cada fase y en la demostración final del 30/10/2026 | Marco Antonio Muñoz Malpica |
| Equipo de desarrollo | Cronograma, tareas asignadas y resultados de QA | Al inicio de cada día hábil | Marco Antonio Muñoz Malpica |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |