Alcance del Proyecto

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo |  CMMI Nivel 2

Delimitación de lo que el proyecto incluye y lo que excluye, con los entregables, los criterios de aceptación de alto nivel, los supuestos y las restricciones. Es el documento que delimita el proyecto frente al cliente (WBS 1.5).

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.5 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 07/10/2026 |
| Fecha real | 07/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.5 h |
| Horas reales | 2.5 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Declaración de alcance

El proyecto consiste en construir un sistema web de gestión de préstamos de equipo de cómputo para una institución educativa, que reemplace la ausencia total de registro actual por un control centralizado y auditable de usuarios, equipos, préstamos y devoluciones.

# Módulos incluidos en el alcance

| ID | Módulo | Descripción del alcance |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Autenticación y permisos | Inicio de sesión con número de control y refresco. Permisos por tipo: Administrador opera, Alumno y Docente solo consultan. |
| M-02 | Registro de usuarios | Alta, edición, desactivación y consulta de usuarios. No se eliminan: se desactivan y conservan su historial. |
| M-03 | Registro de equipos | Alta, edición, baja y consulta de equipos con los seis campos del cliente. Estado en cuatro valores. |
| M-04 | Préstamo de equipos | Registro de préstamo de un equipo a un usuario, con validación de disponibilidad y cálculo automático de la fecha de devolución a 14 días naturales. |
| M-05 | Devolución de equipos | Registro de la fecha real de devolución, el estado resultante y las observaciones, con actualización automática del estado del equipo. |
| M-06 | Control de vencimientos | Detección automática de préstamos vencidos y bloqueo del nuevo préstamo al usuario sancionado. |
| M-07 | Reportes | Reporte de equipos disponibles, reporte de préstamos por período (mensual y anual) y reporte de préstamos vencidos con días de atraso. Los tres se exportan a PDF. |
| M-08 | Auditoría de movimientos | Registro centralizado en la base de datos de toda alta, edición, desactivación, préstamo, devolución y cambio de estado, con operador, fecha, hora y detalle del cambio. |

# Fuera del alcance

| ID | Exclusión | Motivo |
| --- | --- | --- |
| X-01 | Envío de correos, notificaciones o recordatorios de devolución. | Indicación expresa del cliente (entrevista B5). |
| X-02 | Instalador, ejecutable y certificado digital. | Se entrega código fuente y base de datos. |
| X-03 | Filtros adicionales en los reportes (por tipo de equipo o por usuario). | El cliente los descartó (E2 y E4). |
| X-04 | Impresión directa de reportes. | La salida acordada es el archivo PDF. |
| X-05 | Aplicación móvil. | El cliente solicitó un sistema para computadora. |
| X-06 | Carga masiva de usuarios y equipos desde archivo. | El cliente indicó capturarlos uno por uno (B7). |
| X-07 | Respaldo automático y restauración de la base de datos. | No fue solicitado por el cliente. |
| X-08 | Integración con otros sistemas institucionales. | No se mencionó en la entrevista. |

# Entregables del proyecto

| Número | Entregable | Formato |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Código fuente del sistema | Carpeta con módulos Python y plantilla de interfaz |
| E-02 | Script de creación de la base de datos | Archivo SQL con tablas, datos iniciales y usuarios |
| E-03 | Documentación de las siete fases (49 documentos) | Word, en carpetas por fase, con firmas |
| E-04 | Cronograma de actividades | Excel con fechas y horas planeadas y reales |
| E-05 | Manual de usuario | Word |
| E-06 | Guía de instalación | Word |
| E-07 | Acta de entrega | Word firmada por el cliente |

# Criterios de aceptación de alto nivel

| ID | Criterio | Verificación |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | El sistema impide registrar un préstamo de un equipo que no esté disponible. | Prueba de doble intento de préstamo del mismo equipo |
| CA-02 | Todo préstamo genera automáticamente una fecha de devolución 14 días naturales después de la de préstamo. | Consulta de un préstamo registrado |
| CA-03 | Un usuario con préstamo vencido no puede obtener un nuevo préstamo. | Prueba del bloqueo por vencido |
| CA-04 | El Reporte 1 muestra solo equipos disponibles con los cuatro campos acordados. | Generación del reporte |
| CA-05 | El Reporte 3 muestra los préstamos vencidos y los días de atraso. | Generación del reporte |
| CA-06 | Los tres reportes se exportan a PDF. | Descarga del PDF generado |
| CA-07 | Todo movimiento queda registrado con operador, fecha, hora y detalle. | Consulta de la tabla de movimientos |
| CA-08 | Alumno y Docente no pueden modificar datos. | Intento de operación con cuenta de tipo Alumno |

# Límites del proyecto

| Límite | Valor | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- |
| Duración total | 20 días hábiles (05/10/2026 a 30/10/2026) | Alto: 4 días de codificación para el sistema completo |
| Esfuerzo total | 146 horas planeadas | Medio: depende del rendimiento del equipo |
| Tamaño del inventario | Sin límite definido por el cliente | Bajo: el diseño no impone topes |
| Usuarios simultáneos | 20 | Medio: exige base de datos centralizada |
| Número de servidores | 1 (punto único de falla) | Alto: si esa computadora cae, el sistema no está disponible |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |
| Luis Miguel Villegas Almanza Analista de requisitos |  |  |
| Profesor(a) de Gestión de Proyectos de Software – ISRAEL DURAN BELMAN Profesor (Cliente) |  |  |