Checklist de Revisión QA – Fase Inicio

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo |  CMMI Nivel 2

Checklist de revisión documental ejecutado por QA al cierre de la fase Inicio (actividad “Revisión de los documentos de la fase”, WBS 1.7 del cronograma). Fecha de revisión planeada: 07/10/2026. Resultado: Conforme, sujeto a firma.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 1.7 |
| Área de proceso (CMMI) | QA – Revisión documental |
| Fase | Inicio |
| Fecha planeada | 07/10/2026 |
| Fecha real | 07/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 1.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | José Oliver Guzmán Camacho |

# Documentos revisados de la fase Inicio

| Documento | WBS | Firmas requeridas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista de Levantamiento de Requisitos | 1.1 | Profesor (Cliente) + Luis Villegas + Marco Muñoz (PM) | Conforme |
| Minuta de Reunión de Arranque | 1.2 | Todo el equipo (6 integrantes) | Conforme |
| Objetivos del Proyecto | 1.3 | Marco Muñoz (PM) | Conforme |
| Identificación de Interesados | 1.4 | Marco Muñoz (PM) | Conforme |
| Alcance del Proyecto | 1.5 | Profesor (Cliente) + Marco Muñoz (PM) | Conforme |
| Métricas de la Fase Inicio (MA) | 1.6 | Oliver (QA) + Marco Muñoz (PM) | Conforme |

# Checklist general de revisión

| # | Punto de revisión | Sí / No |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cada documento existe en la carpeta de su fase correspondiente (01_Inicio). | Sí |
| 2 | Las fechas planeadas coinciden con el cronograma 2.3. | Sí |
| 3 | El documento es legible, sin caracteres corruptos ni viñetas rotas. | Sí |
| 4 | Cada documento incluye el bloque de Firmas con nombre, cargo y fecha. | Sí |
| 5 | La entrevista registra las respuestas del cliente y las decisiones derivadas (DD-01 a DD-05). | Sí |
| 6 | El alcance documenta tanto lo incluido como lo excluido, sin ambigüedad. | Sí |
| 7 | Los objetivos son verificables mediante indicadores de cumplimiento. | Sí |
| 8 | Se registró el avance en las métricas de progreso (MA) de la fase. | Sí |
| 9 | Se identificaron los interesados internos y externos con su estrategia de comunicación. | Sí |

# Foco de la revisión y observaciones

La entrevista quedó firmada por el cliente e incluye las respuestas registradas. Constituye la evidencia del área REQM.

Se detectó y resolvió una contradicción entre las respuestas G3 (base de datos MariaDB) y G4 (funcionamiento sin conexión) junto con G5 (20 usuarios simultáneos). La decisión DD-01 documenta la arquitectura cliente-servidor y descarta SQLite por concurrencia.

Se detectó que la respuesta B3 (permisos por tipo de usuario) quedó incompleta. La decisión DD-02 la completa y es requisito para poder registrar al operador en la auditoría.

Se detectó que las respuestas B8, D6 y D7 describían situaciones incompatibles sobre la devolución parcial. La decisión DD-03 lo resuelve fijando un préstamo por equipo.

Se detectó que D3 y D4 describían plazos distintos. La decisión DD-04 fija 14 días naturales únicos.

El alcance creció en 5 requisitos que no estaban en la funcionalidad mínima del cliente: autenticación, control de vencimientos, exportación a PDF, cálculo de días de atraso y auditoría. Está documentado en 1.5 y trazado en 3.5.

Todos los documentos son coherentes con las actividades 1.1 a 1.7 del cronograma de la fase.

El documento de métricas 1.6 existe y es conforme; el avance se registrará con las horas reales al cierre de la actividad.

# Resultado de la revisión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de documentos revisados | 7 |
| Documentos conformes | 7 |
| Observaciones de fondo corregidas | 5 (decisiones DD-01 a DD-05) |
| Observaciones menores | 0 |
| Resultado | CONFORME |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| José Oliver Guzmán Camacho QA (Aseguramiento de Calidad) |  |  |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |