Matriz de Responsabilidades (RACI)

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo  |  CMMI Nivel 2

Asigna la responsabilidad de cada paquete de trabajo del WBS entre los seis integrantes del equipo y el cliente. La regla es un solo A por actividad: una sola persona responde por el resultado y responde de registrar horas y fecha real al cierre.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.5 |
| Área de proceso (CMMI) | PP – Planificación del Proyecto |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 09/10/2026 |
| Fecha real | 09/10/2026 |
| Horas planeadas | 2.0 h |
| Horas reales | 1.0 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | Marco Antonio Muñoz Malpica |

# Leyenda

| Clave | Significado | Regla |
| --- | --- | --- |
| R | Responsible – ejecuta el trabajo | Puede haber más de uno; solo uno ejecuta de verdad. |
| A | Accountable – responde por el resultado | Exactamente una persona por actividad. |
| C | Consultado – aporta criterio antes de decidir | Se consulta antes de cerrar el entregable. |
| I | Informado – se le notifica el avance | Se le informa al cierre de la fase. |

# Matriz

| WBS | Actividad | PM | Analista | Arq. | Des. | QA | Tester | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Entrevista de levantamiento de requisitos al cliente | A | C | C | C | C | C | I |
| 1.2 | Reunión de arranque del proyecto | A | C | R | I | C | C | C |
| 1.3 | Identificar objetivos generales del proyecto | A | R | I | C | C | C | C |
| 1.4 | Identificar interesados principales | A | R | C | C | I | C | C |
| 1.5 | Definir el alcance del proyecto | A | R | C | I | C | C | C |
| 1.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 1.7 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 2.1 | Desarrollar el plan de proyecto | A | R | I | C | C | C | C |
| 2.2 | Elaborar la estructura de trabajo (WBS) | A | R | C | I | C | C | C |
| 2.3 | Desarrollar el cronograma de actividades | A | R | C | I | C | C | C |
| 2.4 | Identificar y documentar riesgos | A | R | R | I | C | C | I |
| 2.5 | Planificar recursos, comunicaciones y calidad | A | R | C | C | I | C | C |
| 2.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 2.7 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 3.1 | Recopilar y documentar los requisitos (SRS) | C | A | A | R | R | C | I |
| 3.2 | Elaborar la complejidad del software | A | R | I | C | C | C | C |
| 3.3 | Elaborar los casos de uso | C | A | A | R | R | C | I |
| 3.4 | Elaborar el prototipo de interfaz | C | A | C | R | C | C | I |
| 3.5 | Validar y refinar los requisitos | C | A | C | C | A | A | C |
| 3.6 | Establecer la línea base de requisitos | A | A | C | A | C | C | C |
| 3.7 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 3.8 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 4.1 | Definir la arquitectura general del sistema | C | A | C | C | A | R | R |
| 4.2 | Diseñar componentes y módulos | C | A | C | C | A | R | R |
| 4.3 | Diseñar las estructuras de información (base de datos) | C | A | A | C | C | R | R |
| 4.4 | Diseñar las interfaces de usuario | C | A | C | C | R | C | C |
| 4.5 | Definir el plan de integración de componentes | A | R | C | A | C | C | C |
| 4.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 4.7 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 5.1 | Preparar el entorno de desarrollo | A | A | C | R | C | C | C |
| 5.2 | Programar la autenticación y la matriz de permisos | C | A | C | C | R | R | A |
| 5.3 | Programar el registro de usuarios y de equipos | C | A | C | C | R | R | A |
| 5.4 | Programar el préstamo, la devolución y el bloqueo por venc | C | A | C | C | R | R | A |
| 5.5 | Programar los reportes, la exportación a PDF y la auditorí | C | A | C | C | R | R | A |
| 5.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 5.7 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 6.1 | Preparar casos y datos de prueba | C | A | C | C | R | R | A |
| 6.2 | Ejecutar pruebas unitarias | C | A | C | C | R | C | R |
| 6.3 | Ejecutar pruebas de integración | C | A | C | C | R | C | R |
| 6.4 | Ejecutar pruebas de sistema | C | A | C | C | R | C | R |
| 6.5 | Registrar y corregir los defectos encontrados | C | A | C | C | R | R | A |
| 6.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 6.7 | Revisión de los documentos de la fase | I | C | C | I | C | C | A |
| 7.1 | Preparar el ambiente de producción | C | A | C | C | R | C | C |
| 7.2 | Instalar y configurar el sistema | C | A | C | C | R | C | C |
| 7.3 | Realizar pruebas de aceptación con el usuario | C | C | R | C | C | R | A |
| 7.4 | Capacitar a los usuarios | C | A | C | C | C | R | I |
| 7.5 | Liberar y entregar el sistema | A | R | R | C | C | C | C |
| 7.6 | Elaborar métricas de la fase | C | R | C | I | C | C | I |
| 7.7 | Auditoría final (revisión documental y evidencia CMMI) | I | C | C | I | C | C | A |

# Roles

| Rol | Persona | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Líder (PM) | Marco Antonio Muñoz Malpica | Planificación, cronograma, riesgos, comunicación con el cliente y entrega. |
| Analista | Luis Miguel Villegas Almanza | Requisitos, casos de uso, criterios de aceptación y trazabilidad. |
| Arquitecto | Javier (Arquitecto) | Arquitectura, diseño de componentes e interfaz, entorno de desarrollo. |
| Desarrollador | José (Desarrollador) | Implementación de módulos, base de datos y reportes. |
| QA | José Oliver Guzmán Camacho | Revisión documental, métricas y verificación de criterios de aceptación. |
| Tester | Axel (Tester) | Ejecución de pruebas, registro de defectos y pruebas de aceptación. |
| Cliente | Profesor (Israel Duran Belman) | Aprueba alcance, requisitos, criterios y entrega final. |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |
| Luis Miguel Villegas Almanza Analista de requisitos |  |  |
| Javier Arquitecto de software |  |  |
| José Desarrollador de software |  |  |
| José Oliver Guzmán Camacho Aseguramiento de calidad (QA) |  |  |
| Axel Tester |  |  |