Checklist de Revisión QA – Fase Planificación

Proyecto: Sistema de Préstamo de Equipo de Cómputo |  CMMI Nivel 2

Instrumento de aseguramiento de calidad que el QA ejecuta al cierre de la fase de planificación. Verifica que los seis documentos previstos y el cronograma existan, estén completos, sean coherentes entre sí y estén firmados. Un punto en No impide cerrar la fase.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| WBS | 2.7 |
| Área de proceso (CMMI) | QA – Revisión documental |
| Fase | Planificación |
| Fecha planeada | 09/10/2026 |
| Fecha real | 09/10/2026 |
| Horas planeadas | 1.5 h |
| Horas reales | 0.7 h |
| Versión | 1.0 |
| Responsable | José Oliver Guzmán Camacho |

# Documentos revisados

| Documento | WBS | Firmas requeridas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Plan de Proyecto | 2.1 | PM | Conforme |
| 2.2 Estructura de Trabajo (WBS) | 2.2 | PM | Conforme |
| 2.3 Cronograma de Actividades (Excel) | 2.3 | PM | Conforme |
| 2.4 Registro de Riesgos | 2.4 | PM + QA | Conforme |
| 2.5 Matriz de Responsabilidades (RACI) | 2.5 | Todo el equipo | Conforme |
| 2.6 Métricas de la Fase Planificación | 2.6 | QA + PM | Conforme |

# Puntos de revisión

| # | Punto de revisión | Sí / No |
| --- | --- | --- |
| P-01 | El cronograma cubre las cuatro semanas acordadas con el cliente (05/10 a 30/10/2026). | Si |
| P-02 | Todos los riesgos tienen probabilidad, impacto, nivel y responsable, en el cronograma | Si |
| P-03 | Las métricas de 2.7 tienen fórmula, meta y fuente de datos identificada. | Si |
| P-04 | El encabezado de control (WBS, área, fase, fechas, horas, versión, responsable) está completo. | Si |
| P-05 | Todos los documentos de la fase tienen bloque de firmas. | Si |
| P-06 | Los nombres de archivo respetan la numeración y estén en docx. | Si |
| P-07 | No hay caracteres corruptos, ni texto de otro idioma, ni viñetas rotas. | Si |
| P-08 | Las decisiones registradas en Plan de Trabajo (2.2) coinciden con lo acordado en los documentos de inicio 1.1 y 1.2. | Si |

# Resultado de la revisión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de revisión | 09/10/2026 |
| Revisor | José Oliver Guzmán Camacho (QA) |
| Documentos revisados | 6 + cronograma 2.3 |
| Puntos aprobados | 8 de 8 |
| Cierre de fase | Conforme |

## Firmas

Documento firmado en formato real por los involucrados:

| Nombre y cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| José Oliver Guzmán Camacho QA (Aseguramiento de Calidad) |  |  |
| Marco Antonio Muñoz Malpica Líder del proyecto (PM) |  |  |